Договор № 012-19

**на выполнение работ по разработке проектной документации**

**на капитальный ремонт благоустройства территории здания Детской поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ № 8»,**

**расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 27.**

**г. Иркутск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.**

**Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8»**, именуемое в дальнейшем **Заказчик,** в лице главного врача Есевой Жанны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ПСТК «РЕСУРС»**,** именуемый в дальнейшем **Исполнитель**, в лице генерального директора Канина Д.И.**,** действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании подпункта 21 пункта 19.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «ИГКБ № 8», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на капитальный ремонт благоустройства территории здания Детской поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ № 8», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 27 (далее – проектная документация) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Сметой № 1 на проектные работы (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее - работы) и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Место предоставления результата выполненных работ: г. Иркутск: ул. Ярославского, 300.

1.3. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Договора.

1.4. Срок выполнения работ по настоящему Договору: в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания договора.

1.5. Проведение экспертизы проектной документации является обязательным, проектная документация признается результатом выполненных проектных работ при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.

1. **Стоимость работ и порядок расчетов**
   1. Цена настоящего Договора определяется на основании Сметы № 1 на проектные работы, составляет **128 510,00 (сто двадцать восемь тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек** и включает в себя трудозатраты, НДС (в случае, если Исполнитель является плательщиком НДС), стоимость материалов и средств, необходимых для выполнения работ, транспортные расходы, а также расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и другие обязательные платежи, предусмотренные настоящим Договором, является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, то есть является конечной.
   2. Оплата производится за фактически выполненные работы на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Подрядчиком счета на оплату. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
   3. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Договора по соглашению сторон.
   4. В случае изменения потребности Заказчика предусмотренные Договором объемы работ могут быть увеличены или уменьшены, но не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены Договора пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема работ стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату поставленного Товара за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.

1. **Обязанности Сторон**
   1. **Подрядчик обязан:**
      1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).
      2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
      3. Обеспечивать соответствие оказываемых работ требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.
      4. В течение срока действия Договора предоставить по запросу Заказчика в течение одного рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
      5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов выполненных работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
      6. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления выполнения работ.
      7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества с указанием причин.
   2. **Заказчик обязан:**
      1. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ и провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Договором в части их соответствия условиям Договора.
      2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором.
      3. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
      4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Договором.
      5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в подпункте 3.1.6. договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2. **Порядок приемки работ.**
   1. По решению Заказчика для приемки результатов Договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемка услуг по настоящему Договору оформляется актом выполненных работ.
   2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ обязан принять услуги и направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от их приемки.
   3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется акт выявленных недостатков с перечнем выявленных недостатков и сроками их устранения. При этом указанные в акте недостатки Подрядчик обязан устранить своими силами и за счет собственных средств.
   4. Подрядчик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку представить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обязан обеспечить их приемку. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
   5. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
   6. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов Договора в случае несоответствия представленных результатов условиям Договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов Договора от его требований, которые были устранены исполнителем Договора. Допускается приемка работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в документации о конкурентной закупке.
   7. С даты приемки результатов выполнения проектных работ исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат Заказчику.
3. **Ответственность сторон**
   1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
   2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.1. – 3.1.7. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 1% от цены договора.
   3. За просрочку выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до момента полного исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
   4. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков, установленных п. 2.2. настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательства.
   5. Уплата штрафных санкций не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
4. **Действие непреодолимой силы**
   1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
   2. Каждая из сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с начала их действия.
   3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.

**7. Обеспечение исполнения договора**

7.1. Размер обеспечения исполнения договора составляет **6 425,50** рублей.

7.2. Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика. Обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.3. Денежные средства на обеспечение исполнения Договора возвращаются Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного заявления при условии полного выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

7.4. В ходе исполнения Договора Подрядчиком вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик возвращает Подрядчику разницу между суммой обеспечения Договора и суммой штрафных санкций и расходов Заказчика по взысканию задолженности и других убытков. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании о возвращении обеспечения исполнения Договора.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение исполнения договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

7.6. Обеспечение исполнения договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

7.7. Все затраты, связанные с заключением и оформлением Договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.

7.8. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

**8. Рассмотрение споров**

8.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежатрассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством РФ порядке.

**9. Срок действия договора.**

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

**10. Прочие условия**

10.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.3. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Подрядчика Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а также обратиться к Подрядчику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10.4. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения Договора.

10.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

10.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью

*- Техническое задание (Приложение №1);*

*- Смета № 1 на проектные работы (Приложение № 2).*

1. **Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:**  **ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»**  **Адрес:** 664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300  **Телефон** 44-31-30, 502-490  **ИНН** 3810009342  **КПП** 381001001  **Отделение Иркутск г. Иркутск**  **Р/с** 40601810500003000002  **БИК** 042520001  Министерство финансов Иркутской области (ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8», л/с 80303050207)  **Главный врач**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Есева Ж.В./**  **М.П.** | **Исполнитель:**   |  | | --- | | **ООО ПСТК «РЕСУРС»**  **Юридический адрес:** 664041, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Иркутской 30-й дивизии д. 26/3 кв. 13  **Почтовый адрес:** 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Иркутской 30-й дивизии д. 26/3 кв. 13 |   **Получатель:** ООО ПСТК "РЕСУРС" **ИНН** 3811446715 **КПП** 381101001 **Р/с** 40702810423020001543 **ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"** **К/с:** 30101810600000000774 **БИК** 045004774  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.И. Канин/**  **М.П.** |

Приложение № 1

к договору № 012-19  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку проектной документации на капитальный ремонт благоустройства территории здания Детской поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ № 8», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 27.**

| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание данных и требований** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Заказчик | Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №8» (ОГАУЗ «ИГКБ №8») |
| **2.** | Основание для проектирования | Акт технического осмотра помещений, зданий и сооружений от 31.08.2018 г.  Техническое задание Заказчика |
| **3.** | Источник финансирования | Средства от деятельности приносящей доход |
| **4.** | Наименование объекта | Капитальный ремонт благоустройства территории здания Детской поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №8» расположенного по адресу : г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 27 |
| **5.** | Месторасположение объекта | Иркутская область, г. Иркутск, А. Образцова, 27 |
| **7.** | Вид работ | Проектно-изыскательские и сметные работы по устройству отмостки снаклоном, благоустройство территории с водоотведением в детской поликлиники |
| **8.** | Стадийность проектирования | «Рабочая документация» |
| **9.** | Перечень и основные показатели по проектируемому объекту | Кирпичное 3х-этажное здание (подземных этажей – 1)  Общая площадь здания – 1 399,5 м2  Строительный объем – 5 775 м3  Капитальный ремонт благоустройства территории здания Детской поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №8» расположенного по адресу : г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 27 |
| **10.** | Исходно-разрешительная документация | Свидетельство о регистрации права собственности;  Технический паспорт. |
| **11.** | Состав проектно-сметной  документации | В состав проектно-сметной документации включить  следующие разделы:  **1**. Пояснительная записка.  **2.** Архитектурно-строительные решения (проект).  **3** Дефектная ведомость.  **4.** Ведомость объема работ  **6.** Письмо о не включении затрат.  **7.** Сметная документация + ССР.  **8.** Транспортная схема.  **9.** Расчет массы строительного мусора.  **10.** Информационно-удостоверяющий лист.  **11.** Прайс-лист на материалы учтенные в смете (при необходимости). |
| **12.** | Основные требования к  проектированию,  конструктивным решениям и  применяемым материалам | **1.** Выполнить обмерные работы и визуальное обследование для оценки параметров конструктивных элементов здания и составления ведомости объемов работ и дефектной ведомости.  **2.** Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СП, техническими регламентами и иными нормативными актами и законами РФ.  **3.** Оформление проектной документации выполнить в  соответствии с государственными стандартами системы  проектной документации для строительства (СПДС) и иными действующими техническими документами.  **4.** Проектная документация должна полностью отвечать климатическим и иным условиям района капитального ремонта – Иркутская область, г. Иркутск, сейсмичность 8 баллов.  **5.** Качество применяемых материалов должно соответствовать санитарным, противопожарным и техническим характеристикам и подтверждаться сертификатами (паспортами) качества, сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами и другими документами, установленными техническим регламентом. |
| **13.** | Требования к сметной документации | **1.** Сметную документацию разработать в соответствии с действующими нормативными документами по ФЕР 2001г. (в редакции 2017г.) с переводом в текущие цены, с использованием программного комплекса «ГРАНД-Смета», с учетом всех изменений и дополнений, вышедших на момент разработки сметной документации.  **2.** При составлении руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».  **3.** В сметной стоимости учесть затраты по захоронению строительного мусора и непредвиденные затраты.  **4.** Сметную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ на проверку в ГАУИО «Ирэкспертиза». |
| **14.** | Общие требования к  Проектной организации | **1.** Проектная организация должна иметь все допуски и разрешения, установленные законодательством Российской Федерации для выполнения таких работ.  **2.** Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| **15.** | Требование по передаче  Заказчику документов по завершению работ | Подрядчик передает Заказчику по завершении работ положительное заключение от ГАУИО «Ирэкспертиза» и проектно-сметную документацию + 1 экземпляр проектно-сметной документации в электронном виде. |
| **16.** | Особые условия | **1.** Проектная организация самостоятельно направляет проектно-сметную документацию и необходимые документы в органы экспертизы. По Постановлению Правительства № 427 от 18.05.2009 г. п.35 – проверка сметной стоимости осуществляется за счет средств заявителя (далее по тексту договора Подрядной организации). Проектная организация передает Заказчику положительное заключение по объекту от ГАУИО «Ирэкспертиза». Проектная организация так же передает Заказчику всю проектно-сметную документацию прошедшую проверку в ГАУИО «Ирэкспертиза» в электронной форме.  **2.** Проектная организация в рамках договора осуществляет полное сопровождение проектно-сметной документации в ГАУИО «Ирэкспертиза». В случае выявления замечаний, вносит изменения в проектно-сметную документацию самостоятельно.  Проектная организация в рамках договора несет гарантийную ответственность за правильность разработанной проектно-сметной документации (всех разделов) до окончания капитального ремонта или изменения нормативной базы, за недостатки проектно-сметной документации в т.ч., которые обнаружены при ее реализации, и обязана безвозмездно их устранить в разумный срок. |
| **17.** | Указание о количестве экземпляров. | Проектная организация предоставляет Заказчику по окончании проверки проектно-сметной документации 4 экземпляра в печатном виде положительного заключения и проверенную проектно-сметную документацию + 1 экземпляр проектно-сметной документации в электронном виде. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:  ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Есева Ж.В./  М.П. | Исполнитель:   |  | | --- | | ООО ПСТК «РЕСУРС» |   Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.И. Канин/  М.П. |

Приложение № 2

к договору № 012-19  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |
| --- |
| **СМЕТА №1**  **на проектные работы** |
| **Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных и изыскательских работ | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт благоустройства территории здания Детской поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №8», расположенного по адресу : г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 27 |
| Стадии проектирования, этапа | "Рабочая документация" - "РД" |  |
| Наименование организации заказчика | ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница № 8" |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения и виды работ | №№ частей, глав, таблиц, №№ пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: С=(а+вх) х Кi, или сметная стоимость строительно-монтажных работ х 5-7%  ------------------------------  или количество  х ценах1000 | Стоимость  Тыс. руб. |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт благоустройства территории здания Детской поликлиники ОГАУЗ «ИГКБ №8», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 27 | **«Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты жилищно-гражданского строительства. Москва 2010г."**  **СБЦП 81-2001-03** | **(а+в\* х1) \* К 1**  **(0+38,06\*1) \*66%** | 134,76+(0,34\*1399,5)\*0,1=61,059 |
| 2 | *Таблица № 3. Объекты здравоохранения и отдыха* |  |
| 3 | *Детская поликлиника.*  *Общая площадь =1399,5 кв.м.* |  |
| 4 | Табл. 3 п/п. 5 |  |
| 5 | Постоянные величины базовой цены разработки технической документации, тыс. руб. | а= 134,76 |
| 6 | Постоянные величины базовой цены разработки технической документации, тыс. руб. | в= 0,34 |
| 7 | **Таблица № 42. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки рабочей документации**  **(в процентах от базовой цены)** | К1= 1+9  = 10% |
| 8 | П.2 Схема планировочной организации земельного участка | 1% |
| 13 | П.11Смета на строительство | 9% |
|  | Площадь прилегающей территории=1540,2 кв.м.  Площадь проектируемого благоустройства=500 кв.м.  Кпроект=0,32 | 32% | 19,5 |
| 14 | **Районный коэффициент 1,3** | Кр=1,3 | 25,35 |
| 16 | **Итого** |  | **25,35** |
| 17 | Приложение 3 к письму Минстроя РФ  от *04.04.2018 № 13606 - ХМ/09*  Индексы изменения сметной стоимости  проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2018 года, для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы:  к уровню базовых цен по состоянию  на 01.01.2001 года **к - 3,83;** | *К и=3,83* | **97,091** |
| 18 | Плата за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 427 | 10,000 | **10,000** |
| 19 | НДС | **20%** | 107,091\*20% | **21,41** |
| ***Всего по сборнику базовых цен на I кв. 2018 г. (с НДС)*** | | | | **128,510** |
| **Итого по смете\*: *Сто двадцать восемь тысяч пятьсот десять рублей*** | | | | |

\*- по результатам проведения запроса котировок стоимость выполнения работ будет рассчитана с учетом понижающего коэффициента, определенного в соответствии с ценой договора, предложенной победителем закупки (участником закупки, с которым будет заключаться договор) в своей заявке (при этом содержание и характеристики работ изменению не подлежат)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик:  ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»  Главный врач  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Есева Ж.В./  М.П. | Исполнитель:   |  | | --- | | ООО ПСТК «РЕСУРС» |   Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.И. Канин/  М.П. |